附件

浙江省危险化学品安全风险集中治理任务清单

| 序号 | 治理措施 | 具体任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化专委会统筹协调 | 建立完善省、市、县三级危化品安全专委会文件、会议、督查、考核等相关制度。 | 省危化安全专委办 | 省危化安全专委会成员单位 | 2022年11月 |
| 2 |  | 建立完善省、市、县三级危化品安全专委会专家组。 | 省危化安全专委办 | 省危化安全专委会成员单位 | 2022年11月 |
| 3 | 压实属地管理责任 | 建立本地区突出问题（重大风险）和整改措施“两张清单”。将危化品安全风险集中治理确定的重点任务纳入领导干部年度任务清单。 | 省安委办 | 市、县（市、区）党委政府 | 2022年4月 |
| 4 |  | 加强危化品安全监管，落实落细监管执法责任，建立完善与区域发展相适应的危化品安全监管工作体系。 | 省安委办 | 市、县（市、区）党委政府 | 2022年6月 |
| 5 | 压实部门监管责任 | 逐条落实省委办公厅、省政府办公厅《关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见》和省安委会《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》明确的具体任务，确保按时保质完成。 | 省安委办 | 省级相关部门 | 2022年12月 |
| 6 |  | 推动落实省危化品安全专委会年度重点工作任务，确保负有危化品安全监管职责的部门责任落实到位。 | 省危化安全专委办 | 省危化安全专委会成员单位 | 持续推进 |
| 7 | 压实企业主体责任 | 制定危化品企业履行安全生产和消防安全主体责任事项清单，实施企业履责情况记销分制。 | 省应急管理厅、省消防救援总队 |  | 2022年6月 |
| 8 |  | 推进基于信息化的危化品企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。 | 省应急管理厅 |  | 持续推进 |
| 9 | 防范化工园区安全风险 | 对52个化工园区开展复核认定。 | 省经信厅 | 省生态环境厅、省应急管理厅 | 2022年12月 |
| 10 |  | 推动化工园区以“五个一体化”为重点的安全整治提升，实施整治提升过程安全风险指数管理，到2022年6月底，全省化工园区降为一般风险或较低风险。指导山区26县提升化工园区本质安全水平。 | 省安委办 | 省应急管理厅、省发展改革委、省经信厅、省公安厅、省交通运输厅、省建设厅、省生态环境厅、省消防救援总队等 | 2022年6月 |
| 11 |  | 开展化工重点监控点评价认定。 | 省经信厅 | 省生态环境厅、省应急管理厅 | 2022年9月 |
| 12 | 防范建设项目安全风险 | 制定危化品建设项目分类入园意见，明确准入标准，优化危化品企业布局。 | 省应急管理厅 | 省发展改革委、省经信厅 | 2022年10月 |
| 13 |  | 制定危化品建设项目安全审查细则和中试安全管理规定。支持开展医药CMO、CDMO项目安全审批监管创新试点。 | 省应急管理厅 |  | 2022年6月 |
| 14 |  | 加强危化品产业转移安全监管，推进化工园区外危化品企业进区入园或改造升级，支持设有化工园区的山区26县引进本质安全型危化品企业。 | 省应急管理厅 | 省发展改革委、省经信厅 | 持续开展 |
| 15 |  | 推动落实危化品重大危险源安全包保责任制。健全重大危险源企业安全风险分级管控和动态监测预警常态化机制，实现国家、省、市、县、化工园区联动管控和线上线下闭环处置。 | 省应急管理厅 |  | 持续开展 |
| 16 |  | 依法督促消防安全重点单位危化品企业实施线上消防安全自主管理、消防物联设施联网监测，开展消防安全风险分级研判管控。 | 省消防救援总队 |  | 2022年12月 |
| 17 |  | 完善“消地协作”工作机制，应急管理部门和消防救援机构对危化品重大危险源开展常态化督导检查，完善联合约谈、联合挂牌等协作机制，进一步加强工作合力。 | 省应急管理厅、省消防救援总队 |  | 持续开展 |
| 18 | 防范老旧装置安全风险 | 全面排查危化品安全生产许可、安全使用许可的企业中，涉及重大危险源、重点监管的危险化工工艺、毒性气体和爆炸品，且主要反应器等设备设施达到设计使用年限，或实际投产运行时间超过20年的老旧装置，评估安全风险，确定风险等级，实施分类整治。加强老旧装置安全运行监控，建立长周期安全运行的技术保障体系和更新机制。 | 省应急管理厅 | 省经信厅、省建设厅、省市场监管局 | 2022年11月 |
| 19 |  | 督促指导企业制定超过20年老旧消防设施改进计划，分步完成老旧消防设施改造。 | 省消防救援总队 |  | 2022年11月 |
| 20 | 深化生产环节安全治理 | 开展高危细分领域安全专项治理，对涉硝酸铵、有机硅和硝化、光气化、氟化工艺等企业实施专项整治问题落实情况“回头看”。 | 省应急管理厅 |  | 2022年11月 |
| 21 |  | 开展涉苯乙烯、丁二烯和重氮化工艺等企业专项治理。 | 省应急管理厅 |  | 2022年11月 |
| 22 |  | 完成涉硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化等工艺上下游配套装置自动化控制。 | 省应急管理厅 |  | 2022年11月 |
| 23 | 深化生产环节安全治理 | 开展化工园区外高危危化品企业排查整治，对涉及危险化工工艺、硝酸铵等爆炸性危化品、液氯等剧毒化学品和构成重大危险源的企业，逐一开展风险评估，对不满足安全条件的企业，限期采取搬迁改造措施。 | 省应急管理厅 | 省经信厅 | 持续开展 |
| 24 | 深化经营储存环节安全治理 | 开展大型油气储存基地安全专项治理，落实“一库一策”整改方案，提升本质安全水平和安全管理水平，全部达到中、低风险等级。 | 省应急管理厅、省交通运输厅、国家粮食和物资储备局浙江局 |  | 2022年11月 |
| 25 |  | 开展构成重大危险源的中小油气储存企业和化学品储罐集中区专项治理，重点推进风险评估、分类整治、优化布局、信息智控等措施，推进建立安全风险评估管控长效机制。 | 省应急管理厅、省交通运输厅 |  | 持续开展 |
| 26 |  | 开展港口危货储罐安全风险评估，建立问题隐患和整改措施“两张清单”，落实安全管控措施。 | 省交通运输厅 |  | 2022年11月 |
| 27 | 深化运输环节安全治理 | 开展油气长输管道安全专项治理，实施管道占压、交叉穿跨越等隐患整治“回头看”，实现外部隐患动态清零。 | 省能源局 | 省公安厅、省应急管理厅、省市场监管局 | 2022年11月 |
| 28 |  | 及时识别、动态管控油气长输管道穿越人员密集型高后果区、地质灾害易发区，完善安全防控措施，健全联防联控机制。 | 省能源局、省公安厅、省应急管理厅、省市场监管局、省自然资源厅分工负责 |  | 持续开展 |
| 29 |  | 加快危险货物运输车辆停车场规划建设，实现港区、化工园区及其他重点区域停车场地和停车需求基本匹配，并按要求设置应急救援相关人员装备。 | 省建设厅、省交通运输厅、省自然资源厅 | 省应急管理厅 | 2022年12月 |
| 30 |  | 加强危险货物运输联合执法检查，深化常压液体危险货物罐车治理，排查化解事故多发路段安全风险。 | 省交通运输厅、省公安厅、省市场监管局、省经信厅、省应急管理厅分工负责 |  | 持续开展 |
| 31 | 深化使用环节安全治理 | 开展非许可化工医药企业安全治理，按要求落实设计诊断和安全评价，参照生产企业标准推进反应安全风险评估、自动化控制装备改造、从业人员学历资质达标、危险区域内控制室等人员密集场所搬迁改造等工作。 | 省应急管理厅 |  | 持续开展 |
| 32 |  | 加强对医疗机构、学校、科研院所等单位危化品使用安全管理，系统评估涉危化品实验室安全风险等级，实施分级分类监管。 | 省卫生健康委、省教育厅、省科技厅分工负责 |  | 2022年11月 |
| 33 | 深化废弃处置环节安全治理 | 督促危化品企业开展脱硫脱硝、挥发性有机物回收、污水罐（池）、焚烧炉等重点环保项目和设施开展安全风险评估论证，形成问题隐患清单，落实安全防范措施。 | 省生态环境厅、省应急管理厅 |  | 2022年11月 |
| 34 |  | 开展危险废物专项整治“回头看”，完善废弃危化品等危险废物处置的安全生产与生态环境等部门监管协作和联合执法工作机制。 | 省生态环境厅、省应急管理厅 |  | 持续开展 |
| 35 | 加强安全监管力量 | 市、县应急管理部门及化工园区、危化品储存量大的港区管委会危化品安全监管执法人员中具有安全生产相关专业学历和实践经验的不低于在职人员的75%。 | 省应急管理厅、省交通运输厅 |  | 2022年12月 |
| 36 |  | 加强危化品安全监管执法人员培训，组织开展近三年入职或转岗人员集中培训。 | 省应急管理厅 |  | 2022年11月 |
| 37 | 加强专业人才培养 | 支持普通高校在一级学科“安全科学与工程”或“化学工程与技术”之下自主设置“化工安全”二级学科，支持职业院校开设危化品安全特色专业。 | 省教育厅 | 省应急管理厅 | 2022年11月 |
| 38 |  | 加大化工安全管理人员培养，培养100名以上化工安全复合型人才。 | 省应急管理厅 | 省教育厅 | 2022年10月 |
| 39 |  | 提升从业人员素质，涉及“两重点一重大”的危化品企业主要负责人具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称；涉及重大危险源、重点监管危险化工工艺的生产装置、储存设施操作人员具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平；涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员必须具备化工类大专及以上学历。 | 省应急管理厅 | 省教育厅 | 2022年12月 |
| 40 | 加强从业人员培训 | 开展危化品企业工伤预防能力提升培训，建立企业安全生产分管负责人、管理人员、班组长集中轮训制度，2022年完成危化品重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人轮训。 | 省人力社保厅、省应急管理厅 |  | 2022年12月 |
| 41 |  | 开展重点岗位员工安全技能提升晋级培训，重点岗位员工职业技能晋级培训覆盖率达到50%。 | 省应急管理厅、省人力社保厅 |  | 2022年12月 |
| 42 |  | 加快化工园区实训基地建设，采取自建、共建或委托服务等方式，实现化工园区都有配套的实训基地。 | 省应急管理厅 |  | 2022年12月 |
| 43 | 加强专家指导服务 | 健全完善专家对危化品重点地区、化工园区、高危企业常态化专家指导服务机制。 | 省应急管理厅 |  | 2022年11月 |
| 44 | 迭代危化品全生命周期安全在线 | 构建安全责任履职动态监测场景。开发属地监管责任履责子场景，动态监测属地市、县（市、区）及化工园区重点工作推进和日常工作开展情况；开发企业主体责任履责子场景，动态评估企业履责情况。 | 省应急管理厅 |  | 2022年6月 |
| 45 |  | 连通单位消防安全风险分析研判管控平台等系统，深化跨部门危险化学品监管信息共享。 | 省应急管理厅、省消防救援总队 |  | 2022年12月 |
| 46 |  | 构建危化品领域问题清单子场景，建立从问题发现到整改全过程闭环机制。 | 省应急管理厅 | 省交通运输厅、省公安厅、省生态环境厅 | 2022年6月 |
| 47 | 深化“工业互联网+危化安全生产”应用 | 完善试点化工园区和试点企业建设方案，建设双重预防机制、特殊作业、人员定位、智能巡检等应用场景。 | 省应急管理厅、省经信厅 |  | 2022年11月 |
| 48 | 拓展危化品登记系统应用 | 依托升级改造后的国家危化品登记系统，补录更新危化品生产、进口企业相关信息，开展化工医药企业安全生产信息登记。 | 省应急管理厅 |  | 2022年11月 |
| 49 |  | 加强国家危化品登记服务系统应用，实现国家、省、市、县和化工园区五级贯通。 | 省应急管理厅 |  | 2022年11月 |
| 50 |  | 对每个企业每种危化品实施“一企一品一码”管理，推动企业在产品包装上印刷、粘贴或栓挂安全信息码，实现危化品危害信息高效传递和全生命周期精准监管。 | 省应急管理厅 | 省交通运输厅 | 持续推进 |